ПРОТОКОЛ № 09/11-д

рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе по определению подрядчика для проведения работ по капитальному ремонту кровель в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании ООО «ЖРЭУ № 3».

Отбор подрядной организации для выполнения капитального ремонта кровель в многоквартирных домах

в количестве 2 143,80 м2 (лот № 1) и 1 295,73 м2 (лот № 2), находящихся на обслуживании ООО «ЖРЭУ № 3».

(Название конкурса)

| г. Магнитогорск | 27 мая 2011 года |
| --- | --- |
| председатель конкурсной комиссии - Генеральный директор ООО «ЖРЭУ № 3» | П.А.Тычинин |
| заместитель председателя конкурсной комиссии – заместитель генерального директора ООО «ЖРЭУ № 3» | В.П.Альков |
| ПРИСУТСТВОВАЛИ: |  |
| Члены конкурсной комиссии: |  |
| - директор по развитию | М.С. Задорожная |
| - главный бухгалтер | Л.П. Новоселова |
| - начальник производственно-технического отдела | А.Л.Викторова |
| - начальник юридического отдела | Г.И.Киреева |
| - начальник финансово-экономического отдела | Л.Ф. Агаркова |
| - инженер производственно-технического отдела | Ю.А.Панченко |
| - представитель собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: пр. Ленина д. 142/1 | В.С. Чуйкова |
| - представитель собственников помещений в многоквартирном доме по адресу; ул. Завенягина д. 5 | Р.А. Богданова |
| ОТСУТСТВОВАЛИ: |  |
| - ведущий инженер отдела снабжения | Т.Г.Федосова |
| - представитель управления администрации города Магнитогорска |  |

- Наименование и адреса участников размещения заказа

| № п/п | Наименование и адрес участников |
| --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | ООО «СтройПрогресс» | г. Магнитогорск, ул. Завенягина д. 1 кв. 412 |

2. Цена товаров (работ, услуг) и другие основные условия, предложенные участниками

Капитальный ремонт мягких кровель в многоквартирных домах (Лот № 1-2):

| № п/п | Наименование работ | Адрес МКД | Объем работ, м2 | Стоимость работ, руб. | Срок выполнения работ | Срок предоставления гарантии качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лот № 1 |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт мягкой кровли | пр. Ленина д. 142/1 | 2 143,80 | 1 510 348,98 | 10 августа 2011 г. (65 дней) | 7 лет |
|  |  | Итого по лоту 1 | 2 143,80 |  |  |  |
|  |  | Лот № 2 |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт мягкой кровли | ул. Завенягина д. 5 | 1 295,73 | 906 661,15 | 05 августа 2011 г. (60 дней) | 7 лет |
|  |  | Итого по лоту 2 | 1 295,73 |  |  |  |
|  |  | Итого по лотам 1-2 | 3 439,53 | 2 417 010,13 |  |  |

- Решение конкурсной комиссии

3.1. В соответствии с положением о договорной работе в ООО «ЖРЭУ № 3» от «01» февраля 2011 года, так как на конкурс представлена только одна заявка, конкурс признан несостоявшимся.

3.2. Единственный участник размещения заказа ООО «СтройПрогресс» представил заявку в полном объеме, в соответствии с требованиями конкурсной документации, в установленные сроки.

3.3. На основании вышеизложенного ООО «СтройПрогресс», допускается к участию в конкурсе и признается участником конкурсного отбора.

3.4. Стоимость работ и основные условия, предложенные участником конкурсного отбора ООО «СтройПрогресс» соответствуют требованиям конкурсной документации.

3.5. В соответствии с положением о договорной работе в ООО «ЖРЭУ № 3» от «01» февраля 2011 года, заказчик обязан в течение

трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок, передать проекты договоров ООО «СтройПрогресс». на сумму 1 510 348,98 (лот № 1), 906 661,15 (лот № 2).

# «за» - единогласно

| Председатель комиссии | П.А.Тычинин |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии | В.П.Альков |  |
| Члены комиссии: | М.С. Задорожная |  |
|  | Л.П. Новоселова |  |
|  | А.Л.Викторова |  |
|  | Г.И.Киреева |  |
|  | Л.Ф. Агаркова |  |
|  | Ю.А.Панченко |  |
|  | В.С. Чуйкова |  |
|  | Р.А. Богданова |  |